Entregables al cliente:

Se planea tener entregas semanales de software divididas durante el mes de la siguiente manera (válido sólo en días hábiles, no habrá entregables en días festivos y/o acordados por el grupo):

* Entregables semanales con su respectivo ID versión de tipo desarrollo.
* Una entrega de tipo “producción” a final del mes.

Las entregas de “producción” comprenderán los siguientes aspectos:

* Septiembre:
  + Diseño de arquitectura de software.
  + Diseño de hardware.
  + Requisitos del sistema.
  + Definición de pruebas.
* Octubre:
  + Arranque y paro del motor.
  + Prueba de concepto de HMI.
* Noviembre:
  + Diagnósticos
  + Control del motor
* Diciembre:
  + Corrección de bugs
  + Mejoras al sistema (Robustez)\*
* Enero:
  + Corrección de bugs
  + Mejoras al sistema (Robustez)\*

\*: Por definir

Se propone llevar la trazabilidad por medio del uso de IDs y usando como repositorio Google Drive.

Check list:

* Pruebas del SW.
* **Verificación por redundancia cíclica** (CRC) para detección de errores en cambios accidentales en los datos.
* Métricas.

***Simulación***

Hello team,

Here are the new production SW package for the customer delivery available at:

<http://moodledtai.uteq.edu.mx/course/view.php?id=168>

In the link you can find the test report, CRC and metrics.

Regards!